**4.15会议记录**

记录者:罗怡沁  
上周完成情况 至4.16

周天楠：世界地图的填色功能大致完成，但有一些bug 。

冉颖：做了旅行行程规划的ui。

翁昊凡：收藏夹的界面大致完成，分为两个板块，app内收藏及其他app的内容。

刘正浩：收藏功能大致完成，app内的可直接收藏，app外的可复制链接收藏，已可监听复制的链接。

下周计划完成：”

翁昊凡：实现登录注册的功能。

刘正浩：继续完善收藏功能，以及把用户分享的行程从数据库中取出发布为所有用户可见，以及用户给发布的行程添加标签的功能。

冉颖&周天楠：做出新建和保存行程的功能。

其他：  
共同建立了我们的在线数据库。

讨论了如何浏览其他用户的行程，是通过在世界地图上点进相应地区，还是搜索框。

讨论解决了在收藏功能中，如何抓取链接文章的标题和图片。