队名：菜鸡聊天室

产品定位：“旅行”相关APP

具体功能：

1.填色 提供世界地图 去过的地方可以填色（🚩标记去过 🎈标记想去）

2.时间轴 添加行程安排

3.游记自动生成

4.汇总日常生活中看到的与旅行相关的文章链接（可以提供国家标签）

5.到此一游 打卡功能

6.APP内分享 可以推给自己的亲朋好友 只提供点赞功能

产品形式：安卓APP

分工：

视觉总监：冉颖

产品经理：罗怡沁

高级软件开发工程师：翁昊凡 周天楠 冉颖 罗怡沁 刘正浩

交互设计师：冉颖

项目经理：周天楠

贡献分评价机制：

开会考勤 不来一次扣0.5

任务完成进度 每周周一7点半开会汇报进度

每周进度安排

4月8日-5月8日 共4周

到4月10号截至

冉颖 看配色

凡&怡沁 准备周三立项

周 看5功能 能否实现 可以实现的话具体方法

刘 看4功能 能否实现 可以实现的话具体方法